上海第二工业大学房屋、设施

维修项目实施办法（30万元以下）

(试行)

第一章 总则

第一条  目的和依据

为了进一步加强和规范学校房屋、设施维修过程中的合同管理工作，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规、《上海第二工业大学房屋、设施维修项目管理办法（试行）》等相关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  适用范围

房屋、设施维修工程项目（以下简称“维修项目”）是指学校对已建成、使用的房屋建筑物及附属设施和公共设施，实施总价在30万以下的修缮维护、装饰装修、零星维修工程、应急抢险工程，及实施总价在30万以下的二级单位内涵、实验室、教改、学科等配套建设等工程。

附属设施和公共设施包括围墙、道路、变配电间、自行车库等构筑物、体育场地（不含专业体育设施）、绿化场地以及供水、电气、燃气、排水等装置及相应的线路、管道等设施。

本办法所指的维修项目合同，指与房屋、设施维修工程相关的工程类合同、服务类合同等。工程类合同指维修项目施工合同；服务类合同包括设计合同、监理合同、材料检测合同，技术咨询合同等以及其他与维修工程项目相关的服务合同。

第三条  实施原则

应建立健全议事规则和决策程序，坚持科学民主决策原则，实施分级决策，确保决策的合法化、规范化、民主化、科学化和高效率。先批准、先设计、后实施。

各部责任

- 后勤保障处：是房屋、设施维修工程的归口管理部门。负责对本细则适用范围内的业务进行管理。并按照工程建设规范及法规进行施工监管，以及按学校合同代理人制度履行相关职责。

- 申请单位：暨责任单位，维修项目所使用的经费归属单位，为项目实施的主体单位，对项目的必要性、合理性及各项工作开展承担主要责任。申请单位负责人负责审批、管理上述职责。申请单位制定部门内专人担任项目负责人具体负责项目的实施；

- 经费管理部门：审批项目经费使用的可行性、合法性和合理性；

- 业务部门：审批项目中与本部门管理范畴内或相关联领域业务的合规性、安全性进行。主要包括：

后保处，审批项目中涉及经费匡算、工程规范等范畴的工作内容；

财务处，审批项目中涉及超预算经费使用管理；

保卫处，审批项目中涉及消防、技防、治安、稳定及施工期间的其他生产安全等范畴的工作内容；

基建处，审批项目中涉及房屋结构、消防等范畴的工作内容；

资产处，审批项目中涉及房屋资产增加或灭失等范畴的工作内容；

信息办，审批项目中涉及信息系统、弱电等范畴的工作内容；

第二章 项目申报、审批

第四条  立项申报

- 由项目负责人发起申请,填写《零星维修立项审批表》；

- 项目申请部门负责人审批立项必要性、合理性、合规性；

- 经费管理部门负责人审批项目经费使用的可行性、合规性；

- 相关业务部门负责人审批与管理范畴内工作内容的合规性；

- 分管校领导审批经费5万-30万的项目；

- 后勤保障处受理立项，实施项目或组织项目实施。

第五条  服务商确认

后勤保障处于上年度末会同招标管理办公室，委托招标代理机构，完成年度维修项目施工单位的遴选入围、设计单位和监理单位招标工作，建库备案。服务商应在后保处于上年度项目供应商采购入围名单内选择。

（1）金额20万以下（不含20万）的单项房屋、维修工程项目由后勤保障处直接进行入围委托，确定施工单位；

（2）金额20万到30万（不含30万）以下的单项房屋、维修工程项目，由后勤保障处会同项目请购单位一同按照《上海第二工业大学小额房屋、设施维修项目采购内控管理制度》完成该项目的比选工作，确定施工单位。

第三章 合同定立

第六条  签订原则

维修项目合同是有效管理工程项目的合法依据，签订合同应遵守国家法律、法规，遵守上级部门批准的建设计划和其他计划（如投资计划），依法保护学校利益。

签订合同必须遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则。合同的内容应当完整、准确、严谨、合法。

第七条  合同价款确定

金额30万以下维修工程项目以工程量清单计价规范（以审计要求的年份为准）为基础，并结合供应商入围框架协议实施细则，综合确定合同总价。服务类项目按入围供应商的投标服务报价和承诺确定合同总价。

第八条  合同编制

合同金额30万以下的各种服务类合同优先采用国家、行业、格式化范本（以下范本中的服务单位和费率，以当年度入围的中标单位的中标费率为准），工程类合同采用“上海第二工业大学30万以下工程类格式合同”（见附件）。合同应在施工单位进场之前签署完毕。合同的项目名称必须齐全、准确、规范；合同书中涉及的经费一律要标注大、小写金额。

第九条  合同会签

工程类合同、各类服务类合同，均以经费编号归属进行合同会签工作。后勤保障处切块经费类项目由后勤保障处项目负责人按会签流程会签；

二级学院或部门切块经费类项目，由后勤保障处指导部门或学院项目负责人按会签流程会签。（会签单见附表）

第十条  合同签订

会签权限参照校办2018年2月修定的《上海第二工业大学委托代理人工作规定》实施细则，按会签单进行会签。完成会签项目合同交后勤保障处，加盖五号合同专用章。签署合同日期后发生法律效力。

第十一条  变更

合同一般不得变更，如因特殊情况发生变化，确需对已生效合同进行变更、调整的，由双方充分协商和沟通后，按合同订立程序重新履行手续，或签订补充合同、协议。

合同签订后，发生修改重新签订合同的，需将原合同书全部收回销毁。

第四章 项目实施、竣工验收、审计

第十二条  项目实施

项目实施的组织，由项目责任单位展开，项目负责人应由项目责任单位指派，项目的设计应遵循责任单位建设意图。

后勤保障处负责施工规范、施工进度、施工安全、结构安全、材料安全等范畴，履行监督职责，保障项目正常实施。

第十三条  竣工验收

维修项目的竣工验收由后勤保障处统一协调，以现行的国家有关法律、法规和规范性文件为依据，并以下列程序开展：

- 组织施工、设计、监理单位负责人和使用单位组成验收小组进行竣工验收，核对竣工验收资料是否齐全；

- 查看实体工程施工情况；

- 验收中发现未按图纸施工或施工质量不合格，暂停验收，并整改。整改完成后，方可继续验收；

- 验收完毕后形成工程竣工验收意见，验收人员于竣工报告会签。

维修工程项目竣工验收过程中，如果有3次以上验收质量不合格的施工单位取消下一年度入围报名资格。

第十四条  项目审计

维修项目的审计工作必须在项目竣工验收后进行，审计资料由项目责任单位负责收集、整理，按项目提请审计资料清单表（附表）准备，经后勤保障处审核后报学校审计处。

维修项目审价报告由后勤保障处向审计处统一领取，经签字确认后分发给各项目负责人，项目负责人以审价结果进行报销结算。

第十五条  合同履行

1.项目负责人对合同执行负责，施工单位有义务严格执行合同，后勤保障处督促全面履行合同义务，确保工程质量，维护学校利益。

2.在合同履行过程中，如双方对合同内容产生争议，应友好协商；后勤保障处负责审核双方协商内容、合理、合规，确保工程质量，维护学校利益。

3.合同款按照约定支付，遇有特殊情况需要提前或者延期支付必须按照规定权限进行审批。

第五章 资料归档

第十六条  相关责任

设计单位：负责收集、整理设计文件，并于项目竣工后完整地向项目主体单位移交设计基础材料和设计文件。

施工单位：负责收集、整理项目过程中全部文件材料，并于项目竣工后完整地向项目主体单位移交。

监理单位：负责收集、整理项目监理文件，并于项目竣工后完整地向项目主体单位移交。

项目责任单位：

- 负责收集、整理从签订至竣工审计后的项目资料；

- 收集设计单位、施工单位、监理等单位移交的资料；

- 按规定进行档案归档。

后勤保障处编制资料清单指导、监管、督办资料归档工作，并分类进行备案登记。

第七章 附则

第十七条  监督

项目各执行部门及个人应切实遵守本办法，向学校提供项目真实情况，不得随意改变既定项目决策。因违反本办法造成损失，学校将追究相关部门及人员的责任。学校党办、校办、审计、监察等部门负责对项目实施进行监督检查。

第十八条  本办法由后勤保障处负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起施行。

零星维修项目立项审批表 申请部门盖章： 日期： 申请部门 项目名称 项目地点 经费来源（经费编号） 可使用经费（万元） 维修（装修）内容 项目维修理由（主要是项目维修必要性） 项目维修内容 项目负责人（签字） 联系电话 申请部门负责人（签字） 联系电话 经费管理部门意见： 相关业务部门意见： 分管校领导意见： 后勤保障处意见： 备注：1、维修（装修）内容按以下顺序填写：墙体、地坪、平顶、门(门锁，标牌）、窗（窗帘）、是否墙体开洞、是否新装隔断、上下水、煤气、照明、插座、空调位置、风扇、网络、通讯、公用部位、其它、原装修拆除内容； 2、立项审签顺序为项目负责人→申请部门负责人→经费管理部门负责人→相关部门负责人（主要指项目涉及到的后保处、财务处、信息办、保卫处、教务处、基建处部门领导）→分管校领导（5万元≤经费＜30万元项目）→后勤保障处长。 3、申请部门承诺维修（装修）范围严格按照设计单位施工图纸内容进行施工，用户部门在施工过程中如有维修(装修)要求的变更，需另行向后勤保障处提出书面申请。

# 零星维修项目立项工作流程

一、基本信息

名称：零星维修项目立项工作流程

依据：上海第二工业大学房屋、设施维修工程项目实施细则

范围：零星、应急维修工程，包括实验室建设零星配套建设项目（单项工程金额＜30万元）。

二、流程图

维修项目提请审计资料清单表

| 序号 | 资料名称 | 纸质版 | 电子版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提请经济审计报告 | 1份(复印件) |  |
| 2 | 施工合同及相应的补充协议 | 1份 （原件、复印件均可) |  |
| 3 | 竣工图 | 1份 | 1份 |
| 4 | 预算书 | 2份 | 1份 |
| 5 | 施工单位竣工结算书及相应说明 | 2份 | 1份 |
| 6 | 招投标文件（若有则提供） | 1份 |  |
| 7 | 技术核定单（若有则提供） | 2份 |  |
| 8 | 设计变更单（若有则提供） | 2份 |  |
| 9 | 工程签证单（若有则提供） | 2份 |  |
| 10 | 开工报告 | 1份 |  |
| 11 | 竣工报告 | 1份 |  |
| 12 | 隐蔽工程量验收记录、相关影像资料 | 1份 | 1份 |

注：1.  施工合同需要注明合同编号，签章齐全。

2.  竣工图必须要有施工单位竣工图专用章和相关人员签字。经甲方、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、技术核定等均应准确无误地反映在竣工图中。		3.  预算书与结算书的电子版需提供专业软件格式和Excel格式各一份，竣工图需提供CAD格式。

4.  技术核定单、设计变更单和工程签证单需有甲方、设计、监理三方共同确认。

5.  若有新组价的清单计价则必须提供单价分析表。

6.  竣工结算资料应完整，提交后无特殊情况不得补充、修改资料；各相关建设、施工、监理单位需对所提供的资料的真实性、完整性负责。

7.  所有电子版资料均由施工单位发送给审计单位。

维修项目归档资料目录（20万元以下）

1、零星维修项目施工承包框架协议复印件（附会签单——后勤保障处提供）

2、零星维修项目施工图纸（附维修前照片——施工单位提供）

3、零星维修项目预算书（定额形式上报——施工单位提供）

4、零星维修项目施工合同（附会签单）

5、开工报告（施工单位提供）

6、工程材料/设备/构配件报审表（数量清单、材料检测或质量证明文件、检验报告——施工单位提供）

7、零星维修工程现场工作量签证单(如有变更)

8、零星维修项目设计合同（附会签单）

9、零星维修项目委托监理合同（附会签单）

10、工程竣工验收证明（施工单位提供）

11、零星维修项目竣工图纸（附维修后照片——施工单位提供）

12、零星维修项目结算书（定额形式上报——施工单位提供）

13、零星维修项目提请经济审计报告（原件）

14、审计报告书（审计单位提供）

维修项目归档资料目录

（20万元以上至30万元以下）

1、零星维修项目施工承包框架协议复印件（附会签单——后勤保障处提供）

2、零星维修项目施工图纸（附维修前照片——施工单位提供）

3、零星维修项目预算书（定额形式上报——施工单位提供）

4、零星维修项目比价资料（后保处提供复印件）

5、零星维修项目施工合同（附会签单）

6、开工报告（施工单位提供）

7、工程材料/设备/构配件报审表（数量清单、材料检测或质量证明文件、检验报告——施工单位提供）

8、零星维修工程现场工作量签证单（如有变更）

9、零星维修项目设计合同（附会签单）

10、零星维修项目委托监理合同（附会签单）

11、工程竣工验收证明（施工单位提供）

12、零星维修项目竣工图纸（附维修后照片——施工单位提供）

13、零星维修项目结算书（定额形式上报——施工单位提供）

14、零星维修项目提请经济审计报告（原件）

15、审计报告书（审计单位提供）

上海第二工业大学合同会签单

（适用30万以下服务类、工程类合同）

合同编号：（  ）□□-20ⅹⅹ-□□□                    20    年  月   日

| 经费编号 |  | 合作方单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 合同金额（元） |  |
| 合同内容 |  |
| 采购方式 | □ 入围委托 | □ 入围比选 |
| 经办人 | 签字： 日期： |
| 项目负责人 | 签字： 日期： |
| 经费管理部门 意见 | 负责人签字： 日期： |
| 使用部门/业务部门意见 | 负责人签章： 日期： |
| 合同归口 管理部门意见 | 负责人签字： 日期： |
| 分管校领导 | 签字： 日期： |
| 备 注 |  |
| 说明： 1、经费管理部门意见：由项目建设所需经费管理部门主要领导签字确认。 2、使用部门/业务部门意见：由项目负责人所在部门主要领导或具体分管领导签字确认。 3、合同归口管理部门意见：由学校法人授权委托代理人负责人签字确认。 |

2018-

GF-2012-0202               合同登记编号：

建设工程委托监理合同

工程项目名称：  金海路校区            工程项目

委   托   人：        上海第二工业大学

(建设单位)

监   理   人：

(监理单位)

签订地点：  上海浦东新区金海路2360号

签订日期： 20ⅹⅹ年     月     日

金海路校区               工程项目

委托监理合同

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人  上海第二工业大学  与监理人                             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程( 以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：金海路校区                   工程项目

工程地点：上海市浦东新区金海路2360号

建安造价：                元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1.本合同标准条件；

2.本合同专用条件；

3.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付报酬。

本合同的监理业务自2019年     月     日至2019年     月     日(具体实施时间以施工方开工及竣工日期为准)。

本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份，副本一式四份，委托方执三份，监理人执一份。

委托人（章）：                     监理人（章）：

住所：浦东金海路2360号           住所：

法定代表人（代理人）：             法定代表人（代理人）：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

邮编：201209                       邮编：

电话：50216239                     电话：

传真：50216485                     传真：

纳税人识别号：

第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第1条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义:

(1)“工程 ”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

(11)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第2条  建设工程委托监理合同适用的法律是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第3条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第4条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第5条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方的合法权益。

第6条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第7条  在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

委托人义务

第8条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第9条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第10条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第11条  委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第12条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定）,负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第13条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第14条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1) 与本工程使用的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第15条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

第16条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第17条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

(1) 选择工程总承包人的建议权。

(2) 选择工程分包人的认可权。

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5) 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7) 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分项、分部工程和不安全的施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9) 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第18条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第19条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第20条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第21条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第22条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第23条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第24条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第25条  监理人的责任期即监理委托合同有效期。

第26条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理酬金总额(除去税金)。

第27条  监理人对承包方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第28条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第29条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第30条  委托人如果向监理人提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第31条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

第32条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。

第33条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签定工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第34条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，因由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第35条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第36条  合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理酬金

第37条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第38条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第39条  支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第40条  如果委托人对监理人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第41条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第42条  在监理业务范围内，如需另聘专家咨询或协助，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第43条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第44条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第45条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第46条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第47条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条件

第2条  本合同适用的法规及监理依据：

1.《中华人民共和国建筑法》；

2.《中华人民共和国合同法》；

3.中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》；

4.上海市人民政府令第70号《上海市建设工程监理管理暂行办法》；

5.建设工程监理规范（GB/T50319-2013）;

6.国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》；

7.沪建建管[2003]第170号《关于实施建设工程安全监理的指导意见》；

8.国家现行的建筑安装工程、市政工程质量标准和验收规范；

9.国家和上海地区制定的有关政策、法令和法规；

10.经委托人审核认可的监理规划；

11.委托人和承包人签订的施工承包合同及有关协议；

12.经审核批准的承包人编制的施工组织设计；

13.经监理人审核和委托人认可的工程施工总进度计划；

14.完整的工程项目设计施工图、设计总说明和设计变更通知(包括设计交底、图纸会审记录)；

15.各项设备的技术文件和安装说明；

16.其他有关文件。

- 监理范围和监理工作内容：

对本工程从施工阶段至竣工验收过程中进行质量、进度、投资控制及安全管理工作。

第3条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

1.工程开工7天前，委托人向监理人提供本项目施工图一套；

2.施工承包合同签订后7天，委托人向监理人提供承包合同复印件1份；

3.其他设计和施工资料，在委托人确认后3天内，向监理人提供复印件1份。

第11条  委托人应在3 天内对监理人书面提交，并要求作出决定的事宜，作出书面答复。

第12条  委托人的常驻代表为  指定专人   。

第15条  委托人免费向监理机构提供办公及值班用房，监理人按照双方约定开展工作。

第26条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）］：

赔偿金＝直接经济损失(报酬比率(扣除税金)

第37条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬。

本项目为限额监理项目，经双方协商，实施项目以维修及局部零星改造为主，涉及区域面积又较广，因此依据20ⅹⅹ年度房屋、设施维修项目工程监理服务招标中约定，采用“中标费率结算监理费”比例取费的计费形式（按ⅹⅹ%的费率）。投资金额以建安费为基数（不包含二类费）计算原则。

本工程收取监理服务费按维修投资额           元*ⅹⅹ%=       元（大写：             整）。支付方式：项目竣工后，监理服务费按以上造价一次性支付。

第39条  双方同意用人民币支付酬金。

第47条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决；协商不成时，双方同意由市建委仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

证书号﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

上 海 市 建 设 工 程 设 计 合 同

项目名称：

项目建设地点：浦东新区金海路2360号

合同编号：

委托方：上海第二工业大学

承接方：

签定日期：

上 海 市 建 设 和 管 理 委 员 会

制定

上 海 市 工 商 行 政 管 理 局

说    明

- 凡在上海地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同。

- 填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三.  本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室监制，任何单位不得翻印。

委托方（甲方）：上海第二工业大学

承接方（乙方）：

甲方委托乙方承担上海第二工业大学                设计，经双方协商一致，签定合同。

- 本合同依据下列文件签定：

  - 《中华人民共和国》和《建设工程勘察设计合同条约》。

  - 国家及上海市有关工程勘察设计管理法和规章。

  - 建设工程批准文件。

- 本合同工程设计项目的名称、地点、

规模、投资、设计内容及标准：

2．1  工程项目的名称：上海第二工业大学

2．2  工程项目的地点：浦东新区金海路2360号

2．3  工程项目的规模：平方米

2．4  工程特征及附注说明：室内装饰装修

2．5  工程项目的设计内容及标准：

- 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD建筑图纸 | 1 | 合同签订后2天 | 电子版 |

第四条   乙方向甲方交付的文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图图纸 | 4 |  | 电子版与蓝图 |
| 2 | 预算造价编制 | 1 |  | 电子版 |

注：1.以上天数不含甲方对图纸进行审核确认的时间。

第五条   设计费用及支付方法

5．1  甲方应支付本合同项目的设计费为       元，大写：

。

5．2  支付方法为：项目竣工后，设计服务费按以上造价一次性支付。

5．3 收费说明

5．3.1计算标准： 按投资金额（          元）*ⅹⅹ%   。

5．3.2 本合同在执行期间，如遇国家或本市规定的设计收费标准 调整时，设计收费额应按新标准由甲乙双方重新核定，并按核定后的设计收 费额进行结算。

第六条   双方责任

6．1  甲方责任

6．1．1  甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方

提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限责任。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6．1．2  甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签定补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

6．1．3  在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6．1．4  甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

6．1．5  甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

6．1．6  甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6．2乙方责任：

6．2．1  乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6．2．2  乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采以补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

6．2．3  由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

6．2．4  合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

6．2．5  乙方交付设计文件后，应参加有关部门审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

6．2．6  乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条      其  它

7．1  甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签定技术咨询服务合同。

7．2  乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

7．3  本合同第四条规乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7．4  本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7．5  甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除治装费外，其他费用由甲方支付。

7．6  甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7．7  由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7．8  本建设工作设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由    仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁委员会协议的，可向人民法院起诉）。

7. 9  相关设计人员需配合现场实际施工情况，解决施工现场与图纸偏差的问题，出具相应的修改图纸。乙方需参加相关的工程例会并签署会议纪要。

7．10 乙方负责完成图纸变更及完成本工程的竣工图纸。

7．11 本合同未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。7．12 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

7．13 本合同双方盖章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

7. 14 其它约定事项

7．15 本合同经甲、乙双方盖章签字后自﹍﹍年﹍﹍月﹍﹍日生效。（以下无正文）

委托方单位名称：                    承接方单位名称：

上海第二工业大学

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

单位地址：金海路2360号        单位地址：

邮政编码：200120               邮政编码：

电    话： 50216239            电    话：

电    传：                     电    传：

开户银行：                     开户银行：

银行帐号：                     银行帐号：

签订合同代表（签字）             签订合同代表（签字）

年   月   日                           年   月   日

本项目为限额设计项目，经双方协商，本项目建安费用限额为*****元，由于以维修及局部零星改造为主，涉及区域面积又较广，如采用面积单价形式计算设计费总额会较高。因此通过招标后采用“定额设计”比例取费的计费形式（按ⅹⅹ%的费率）。投资金额以建安费为基数（不包含二类费）计算原则。

合同登记编号：

施工合同

（2017版）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 需方： | 上海第二工业大学 |
| （甲方） |  |
| 供方： |  |
| （乙方） |  |
| 签订地点： | 上海市浦东新区金海路2360号 |
| 签订时间： | 年 月 日 |
| 有效期限： | 年 月 日至 年 月 日 |

目录

第一部分合同协议书………………………......................…...3

第二部分通用合同条款……………………......…...............….... 5

第三部分专用合同条款……………..…………......….................5

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：上海第二工业大学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                               。

2.工程地点：上海市浦东新区金海路2360号。

3.工程内容：施工图所显示的土建及安装等所有工作内容 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

工期总日历天数：天。

#### 三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格100%标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.合同价为：人民币（大写）                      元(¥         元)；

2.合同价格形式：固定单价合同，数量按实结算，措施费包干使用不因任何原因而调整（模板、脚手架除外）。

#### 五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 六、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

#### 七、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。

发包人：(公章)               承包人：(公章)

上海第二工业大学

法人或其委托代理人：       法人或其委托代理人：

（签字）                   （签字）

地址：                      地址：

浦东新区金海路2360号

邮政编码：201909         邮政编码：

法定代表人：           法定代表人：

委托代理人：           委托代理人：

电话：     电话：

传真：       传真：

### 第二部分 通用合同条款

本项目通用条款采用（GF—2017—0201）版本

### 第三部分 专用合同条款

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和上海市现行有效相关标准和规范

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误和施工图出现错误时，是否调整合同价格：当工程量清单错误时，按实际调整合同价格。

3.5 分包

其他关于分包的约定：指定分包人将由发包人和承包人联合指定、选定或批准。

承包人承担对本工程的总包管理、配合服务和协调责任，负责各指定分包人的协调、配合、管理工作。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：在发包人按时支付工程款的前提下，承包人应5日内支付工程款给分包人，并不扣减任何款项。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量达到一次验收合格率100%。如果施工质量没有达到上述承诺将处以工程合同价的2%的违约金。

发包人有权在工程实施过程中剥离或开孔检查，若发现质量问题所有损失由承包人承担。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：一般事故发生频率不超过千分之三，重大安全事故发生率为零。

承包人做好施工场地全封闭施工，施工安全由专职持证上岗的安全员负责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：因在校园内施工，承包人需对各班组人员定期进行有关治安保卫的专项培训，确保不发生治安事故，否则由此产生的后果由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按上海市有关规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按投标承诺执行。

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：面层材料（含墙地砖、地毯等）、防水材料、屋面保温材料、灯具、窗框及五金、木门及五金、卫生洁具、各类设备等主材均需报送发包人审核确认，是否送样由发包人指定。

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：原则上校园内不允许搭建临时设施，承包人应在投标踏勘及编制施工组织设计时充分考虑临时设施校外搭建条件，并在投标报价中考虑相关费用。

10.4.1 变更估价原则

变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）无类似项目的单价由造价咨询单位根据市场询价认定。

工料机采用《建设工程工程量清单计价规范》2013版、《上海市建设工程预算定额(2016)》及其补充定额等中的消耗量。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：工程预付款为合同总价扣除暂估价及暂列金额后的30% 。

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）。

结算时数量根据经确认的竣工图实际工作量调整，但综合单价不因数量变化及工、料、机因市场的变化而调整。

措施费包干使用不因任何原因而调整（模板、脚手架除外），模板、脚手架数量按实结算。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

(1)在合同生效后15日内支付工程预付款；

(2)本工程竣工结算审价结束并提交完整的竣工档案资料，发包人支付至审定价的97％，3%余款作为工程质保金（保修期满一年且收到付款申请后15日内支付尾款）。

14.2 竣工结算审核：本项目发包人将委托造价咨询单位对承包人送审结算进行审计，最终施工费用以发包人、承包人、造价咨询单位共同确认金额为准。审价费用承包人承担的部分按沪建计联[2005]834号、沪价费[2005]056号文规定计取，由承包人向审计单位支付。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%作为质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：除涉及防水为2年外，其余均为1年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人在工程保修期内未能及时响应的（约定期间：重大紧急维修24小时，一般维修72小时，或者以发包人书面通知为准），发包人有权另行组织抢修、急修，相关材料费及人工费支出从承包人质保金中扣除，同时承包人还应承担相应比例的违约金。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

零星维修项目提请经济审计报告

送审-20ⅹⅹ-ⅹ

审计处：

根据校内相关议事规定，下列项目已完成实施，特此报请项目经济审计。

项目名称：

项目实施时间和过程： 1）.工期：20ⅹⅹ年ⅹ月ⅹ日开工至20ⅹⅹ年ⅹ月ⅹ日竣工 2）.监理方式： 委托监理 3）.工程要点： 4）.施工单位：

项目立项过程： □ 预算立项 □ 领导批示 □ 机动立项 □ 预算追加立项 □ 其他

合同和预算约定： 预算（估算）金额： 元

施工方项目决算结果： 元

附件： 1）合同 1份 5）工程材料报审表 1份 2）竣工图 1份 6）开工报告 1份 3）预算书 2份 7）工程竣工验收证明 1份 4）结算书 2份 8）材料检验报告 1份 9）其它

后勤保障处资料审核意见：

学院（部门）领导意见：

报告人：

日  期：

# Text boxes

项目负责人填报《零星维修项目立项审批表》

5万≤经费＜30万

经费＜5万元

申请部门负责人审批

申请部门负责人审批

经费管理部门负责人审批

经费管理部门负责人审批

是

否

否

是

是否涉及相关业务部门

是否涉及相关业务部门

业务部门负责人审批

业务部门负责人审批

分管校领导审批

后勤保障处受理，并按《上海第二工业大学小额房屋、

设施维修项目采购内控管理制度》进行采购